本次修改内容：

1.Web - 增加自主彩；增加手机下载页面

2.增加手机APP玩法

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

上线过程中需要的工作：

pre-action: 关停测试与生产环境，数据备份。

1.发布代码  (Action  Gary)

   发布firefrog、firefrog-phone

发布game、game-chart、game-web、game-task

发布php-backend php-frontend

发布mp-interface mp-moblieAdmin

发布static

   注意：

   a. 首页需要断开 “1分时时彩”、“自开时时彩”、“自开11/5” 跳到投注页面的链接  （Action David）

   b. 假如dynamic 加载慢game\_web 请求game变内网直连

2.部署开奖服务器

   a. 现在生产环境需要给这台服务器开相应权限，包含访问服务器，数据库

   b. 初始化开奖服务器（Action David）

* 修改端口为18077，清空Redis数据，修改添加连接正式服务器的url（application. Properties）

3.部署MP服务器

4.数据库相关操作

   a. 给所有老用户分配自开彩奖金组 （Action Gary）

b. 钻石玩法的开奖赔率修改，修改内容见附件 （Action Gary）

   c. UAT配置同步至生产环境：（Action Gary）

* 游戏中心》彩种管理》彩种信息列表》所有自主彩——奖期规则、玩法描述、参数设置
* 游戏中心》彩种管理》彩种信息列表》所有彩种——投注限制

d. 检查定时执行的脚本是否正常（代理奖金统计）（Action Gary）

执行game\src\main\resources\sql\oracle\下7个\*\_DATA.sql

执行game\src\main\resources\sql\oracle\下jiaoben.sql

5.手机APP下载相关操作 （Action David）

1. 手机端滚动播放图片：MP, Mysql数据库数据修改
2. https 连接配置 供iOS APK下载
3. APK下载页面 链接写死的  （Action Allen）